Информация об инвестиционной программе по Муниципальному унитарному предприятию «Уссурийск – Водоканал» Уссурийского городского округа, действующей в 2010 – 2015 годах, источник финансирования которой - инвестиционные надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.

Наименование программы.

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010-2015 годы», утвержденная решением Думы Уссурийского городского округа от  7 декабря 2010 года (ред. от 05.02.2013г.) № 334-НПА

Состав программы.

Программа содержит инвестиционные проекты:

- проект №1 «Модернизация системы водоснабжения, направленная на повышение качества услуг по водоснабжению на 2011 – 2015 годы по МУП «Уссурийск – Водоканал».

В рамках проекта №1 реализуются мероприятия.

Мероприятие №1 - Модернизация технологии реагентной очистки воды средствами АСУ ТП – контрольно- аналитический комплекс «Униток-1» на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска (трехэтажное здание, лит.Б2 -реагентное хозяйство площадью 5019,04, инвентарный номер 100031);

Мероприятие №2 - Модернизация контактных осветлителей на станции осветления и замена затворов промывной и исходной воды на затворы ERHARD, VAG на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска (трехэтажное здание, лит.Б2 - реагентное хозяйство площадью 5019,04, инвентарный номер 100031) Д 500, Д 800);

Мероприятие №3 – Внедрение системы частотного регулирования производительности насосов в насосной станции 1-го подъёма Раковского гидроузла.

- проект № 2 «Модернизация системы водоотведения, направленная на повышение качества услуг по водоотведению на 2011– 2015 годы по МУП «Уссурийск – Водоканал»».

В рамках проекта № 2 реализуются мероприятия.

Мероприятие № 4 - Модернизация на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым излучением;

Мероприятие № 5 - Строительство станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска.

Мероприятие № 6 – Модернизация на воздуходувной насосной станции и сооружениях – аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска.

Мероприятие № 7 – Модернизация на иловой насосной станции на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска.

Цели программы.

Повышение качества оказываемых для потребителей услуг в сфере водоснабжения в соответствии со стандартами качества;

повышение качества оказываемых для потребителей услуг в сфере водоотведения;

обеззараживание сточных вод и предотвращение распространения инфекционных болезней;

защита населения г. Уссурийска от заражения поверхностных и подземных водоёмов

улучшение экологии и сохранение биоценоза водоёмов;

повышение надежности работы очистных сооружений водопровода в г. Уссурийске;

повышение надежности работы очистных сооружений канализации в г. Уссурийске;

повышение энергетической эффективности предприятия.

Сроки реализации программы:

Программа реализуется в 2011 – 2015 годы.

Потребности в финансовых средствах, необходимые для реализации инвестиционной программы.

Объем финансирования программы составляет 125,93 млн. руб. без НДС (148,59 млн. руб. с НДС), в том числе по годам (в скобках данные с НДС):

2011г. – 21,27 млн. руб. без НДС (25,10 млн. руб.);

2012г. – 25,03 млн. руб. без НДС (29,53 млн. руб.);

2013г. – 25,85 млн. руб. без НДС (30,50 млн. руб.);

2014г. – 26,54 млн. руб. без НДС (31,32 млн. руб.);

2015г. – 27,24 млн. руб. без НДС (32,14 млн. руб.);

Объём  финансирования    по  источникам  финансирования (через надбавки  к  тарифам):

по  проекту  № 1  -  61,88  млн. руб.  без  НДС ( 73,02 млн. руб. с НДС),( 49,51 млн. руб. без НДС  и  налога  на  прибыль);

по  проекту  № 2  – 64,05 млн. руб. без  НДС ( 75,57 млн. руб.  с  НДС),( 51,24млн. руб. без НДС  и  налога  на  прибыль).

Объём финансирования по мероприятиям программы (без НДС и налога на прибыль):

- по мероприятию №1- всего –7,17 млн. руб., в т.ч. по годам: 2011- 4,67 млн. руб. , 2012г. – 2,50 млн. руб.;

- по мероприятию №2- всего – 22,56 млн. руб., в т.ч. по годам: 2011- 5,24 млн. руб., 2012г. – 7,41 млн. руб., 2013г. – 9,91 млн. руб.

- по мероприятию №3 - всего – 19,78 млн. руб., в т.ч. по годам: 2014- 9,89 млн. руб., 2015г. – 9,89 млн. руб.

- по мероприятию № 4- всего – 17,03 млн. руб.,  в т.ч. по годам: 2011- 7,1 млн. руб., 2012г. – 9,93 млн. руб.

- по мероприятию № 5- всего – 14,22 млн. руб., в т.ч. по годам: 2014- 3,11 млн. руб., 2015г. – 11,11 млн. руб..

- по мероприятию № 6- всего – 10,96 млн. руб., в т.ч. по годам: 2012- 0,18 млн. руб., 2013г. – 10,78 млн. руб.

- по мероприятию № 7- всего – 9,03 млн. руб.,  в т.ч. по годам: 2014- 8,23 млн. руб., 2015г. – 0,80 млн. руб.

Источники финансирования - программа финансируется через надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей. На техническую воду надбавка не применяется, так как мероприятия касаются очистки воды до питьевого качества. Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения составляют на период 2011-2015г.г., без учёта НДС, в расчёте на год – 1,09 руб. на 1м3.

Надбавки к тарифам на услуги водоотведения составляют на 1м3 , без учёта НДС, по годам: 2012 год - с 01.01.2012г по 30.06.2012 г . – 1,23 руб.; с 01.07.2012г по 31.12.2012 г . – 1,30 руб.;

2013год - 1,30руб. на 1м3;

2014год - с 01.01.2014г по 30.06.2014 г . – 1,30 руб.; с 01.07.2014г по 31.12.2014 г . – 1,36 руб.;

2015год - с 01.01.2015г по 30.06.2015 г .– 1,36 руб.; с 01.07.2015г по 31.12.2015 г .– 1,43 руб.

Показатели эффективности реализации программы:

- повышение качества питьевой воды в соответствие с СанПиН 2.1.4. 1074-01;

-  стабильное поддержание заданной концентрации хлора;

-  улучшение показателей: мутность- снижение на 36%, цветность – снижение на 56%;

- обеззараживание сточных вод и предотвращение распространения инфекционных болезней;

- защита от заражения поверхностных и поземных водоёмов;

- отсутствие класса опасности при применении обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением (при хлорировании четвёртый класс опасности);

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в среднем на 25%;

- снижение влажности обезвоживания осадка на 25%;

- улучшение экологии;

- улучшение биологической очистки сточных вод на 8%;

- уменьшение потребления электроэнергии на 8%.

Целевые показатели инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям)

- Мероприятие № 1

«Модернизация технологии реагентной очистки воды средствами АСУ ТП – контрольно-аналитический комплекс «Униток-1» на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска трехэтажное здание лит. Б2 – реагентное хозяйство площадью 5019,04, инвентарный номер 100031).»

- стабильное поддержание заданной концентрации активного хлора

2. Мероприятие № 2

«Модернизация контактных осветлителей на станции осветления и замена затворов промывной и исходной воды на затворы ERHARD, VAG на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска (трехэтажное здание лит. Б2 – реагентное хозяйство площадью 5019,04, инвентарный номер 100031) Д 500, Д 800.»

- повышение качества питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01

- улучшение показателей: мутность – снижение на 36%, цветность – снижение на 56%

3. Мероприятие № 3

«Внедрение системы частотного регулирования производительности насосов в насосной станции 1-го подъёма Раковского гидроузла.»

- уменьшение потребления электроэнергии на 8%

4. Мероприятие № 4

«Модернизация  на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым излучением.»

- обеззараживание сточных вод и предотвращение распространения инфекционных болезней

- отсутствие класса опасности при применении обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением (при хлорировании четвертый класс опасности)

5. Мероприятие № 5

«Строительство станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска.»

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в среднем на 25%

- снижение влажности обезвоженного осадка на 25%

6. Мероприятие № 6

«Модернизация на воздуходувной насосной станции и сооружениях – аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска.»

- улучшение биологической очистки сточных вод на 8%

7. Мероприятие № 7

«Модернизация на иловой насосной станции на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска.»

- улучшение  биологической  очистки  сточных  вод  за  счёт  увеличения  рециркуляции активного  ила, улучшение показателей   очистки  сточных  вод  на 8%.