## Информация

## об инвестиционных   программах  регулируемой организации - Муниципального  унитарного  предприятия  « Уссурийск- Водоканал» Уссурийского  городского  округа,  на  2016-2018годы,  по  водоотведению.

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Уссурийского городского округа, на 2016-2018 годы. |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30 ноября 2015 года № 55/1 |
| Цели инвестиционной программы | Модернизация объектов водоотведения |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Департамент по тарифам Приморского края |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Уссурийского городского округа |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2016 – 2018 годы. |

### Потребности  в    финансовых средствах, необходимых

для   реализации    инвестиционной   программы.

водоотведение

| Наименование мероприятия | Всего по программе, тыс. руб. | в том числе по годам | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Очистные сооружения канализации по ул. Белинского 2 б в г. Уссурийске. | 26 449 | 7 900 | 7 969 | 10 580 | расходы на капитальные вложения – 17756,30 амортизация – 8692,70 |
| КНС 3а по адресу: ул. Новоникольское шоссе, 8 б | 1 360 | 1 360 | 0 | 0 | амортизация – 1360,0 |
| КНС по ул. Раздольная 4-Д/3 | 299 | 299 | 0 | 0 | амортизация – 299,0 |
| КНС 4 по адресу: ул. Губрия, 17А | 1 730 | 0 | 1 730 | 0 | амортизация – 1730,0 |
| КНС 1а по адресу: ул. Мельничная, 2 б | 710 | 0 | 710 | 0 | амортизация – 710,0 |
| Очистные сооружения канализации с. Раковка ул. Украинская 53. | 327 | 327 | 0 | 0 | амортизация – 327,0 |
| Очистные сооружения канализации с. Заречное в 100 м. на юго-запад в пойме реки Комаровка. | 510 | 250 | 260 | 0 | амортизация – 510,0 |
| Очистные сооружения канализации в с. Степное в 600 м. на северо-восток. | 510 | 250 | 260 | 0 | амортизация – 510,0 |
| Очистные сооружения канализации с. Пуциловка в 1000 м. от дома №1 по ул. Ворожайкина на юго-восток. | 510 | 250 | 260 | 0 | амортизация – 510,0 |
| Очистные сооружения канализации пос. Тимирязевский на ул. Воложенина, 26б на окраине | 510 | 250 | 260 | 0 | амортизация – 510,0 |
| Очистные сооружения канализации с. Воздвиженка ул. Заречная 33 в | 510 | 250 | 260 | 0 | амортизация – 510,0 |
| Проектирование станции доочистки стоков на очистных сооружениях канализации п. Тимирязевский | 1 720 | 0 | 0 | 1 720 | амортизация – 1720,0 |
| Итого по водоотведению без НДС и без налога на прибыль | 35 145 | 11 136 | 11 709 | 12 300 | расходы на капитальные вложения – 17756,3 амортизация – 17388,7 |
| Итого по водоотведению, без НДС и с налогом на прибыль | 43 931 | 13 920 | 14 636 | 15 375 |  |

Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы  по  водоотведению (по мероприятиям)

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения канализации по ул. Белинского 2 б в г. Уссурийске. | Реализация проекта модернизации очистных сооружений и канализации г. Уссурийска. | Показатель по взвешенным веществам 11,6 мг/л, БПК – 6,11 мг/л, концентрация солей аммония – 6,0 мг/л | Показатель по взвешенным веществам до реализации программы составляет 13,5 мг/л, после реализации программ в 2016г. - 11,6 мг/л. БПК до реализации программы – 6,41 мг/л, после реализации – 6,11 мг/л. Концентрация солей аммония до реализации программы – 6,3 мг/л, после реализации программы – 6,0 мг/л. |
| КНС 3а по адресу: ул. Новоникольское шоссе, 8 б | Экономия электроэнергии | Удельный расход электроэнергии снизится на 20% | Удельный расход электроэнергии до реализации мероприятий – 36000 кВт/ч в год, после реализации мероприятий – 28800 кВт/ч в год. |
| КНС по ул. Раздольная 4-Д/3 | Экономия электроэнергии | Удельный расход электроэнергии снизится на 20% | Удельный расход электроэнергии до реализации мероприятий – 15000 кВт/ч в год, после реализации мероприятий – 12000 кВт/ч в год. |
| КНС 4 по адресу: ул. Губрия, 17А | Экономия электроэнергии | Удельный расход электроэнергии снизится на 20% | Удельный расход электроэнергии до реализации мероприятий – 72000 кВт/ч в год, после реализации мероприятий – 57600 кВт/ч в год. |
| КНС 1а по адресу: ул. Мельничная, 2 б | Экономия электроэнергии | Удельный расход электроэнергии снизится на 20% | Удельный расход электроэнергии до реализации мероприятий – 48000 кВт/ч в год, после реализации мероприятий – 38400 кВт/ч в год. |
| Очистные сооружения канализации с. Раковка ул. Украинская 53. | Экономия энергоресурсов, улучшение качества очистки стоков. | Показатель по взвешенным веществам 21,00 мг/л, БПК – 39,0 мг/л, концентрация солей аммония – 20,10 мг/л | Показатель по взвешенным веществам до реализации программы составляет 22,0 мг/л, после реализации программ в 2016г. - 21,00 мг/л. БПК до реализации программы – 39,33 мг/л, после реализации – 39,0 мг/л. Концентрация солей аммония до реализации программы – 21,13 мг/л, после реализации программы – 20,10 мг/л. |
| Очистные сооружения канализации с. Заречное в 100 м. на юго-запад в пойме реки Комаровка. | Снижение негативного влияния на окружающую среду | Показатель по взвешенным веществам 30,00 мг/л, БПК – 53,0 мг/л, концентрация солей аммония – 21,00 мг/л | Показатель по взвешенным веществам до реализации программы составляет 31,00 мг/л, после реализации программы - 30,00 мг/л. БПК до реализации программы – 54,7 мг/л, после реализации – 53,0 мг/л. Концентрация солей аммония до реализации программы – 22,00 мг/л, после реализации программы – 21,00 мг/л. |
| Очистные сооружения канализации в с. Степное в 600 м. на северо-восток. | Снижение негативного влияния на окружающую среду | Показатель по взвешенным веществам 41,00 мг/л, БПК – 42,0 мг/л, концентрация солей аммония – 20,00 мг/л | Показатель по взвешенным веществам до реализации программы составляет 42,00 мг/л, после реализации программы - 41,00 мг/л. БПК до реализации программы – 44,0 мг/л, после реализации – 42,0 мг/л. Концентрация солей аммония до реализации программы – 22,00 мг/л, после реализации программы – 20,00 мг/л. |
| Очистные сооружения канализации с. Пуциловка в 1000 м. от дома №1 по ул. Ворожайкина на юго-восток. | Экономия энергоресурсов, улучшение качества очистки стоков. | Показатель по взвешенным веществам 26,50 мг/л, БПК – 39,90 мг/л, концентрация солей аммония – 18,50 мг/л | Показатель по взвешенным веществам до реализации программы составляет 28,00 мг/л, после реализации программы- 26,50 мг/л. БПК до реализации программы – 41,18 мг/л, после реализации – 39,90 мг/л. Концентрация солей аммония до реализации программы – 19,00 мг/л, после реализации программы – 18,50 мг/л. |
| Очистные сооружения канализации пос. Тимирязевка на ул. Воложенина 26 б на окраине | Снижение негативного влияния на окружающую среду | Показатель по взвешенным веществам 101,00 мг/л, БПК – 138,0 мг/л, концентрация солей аммония – 54,00 мг/л | Показатель по взвешенным веществам до реализации программы составляет 105,00 мг/л, после реализации программы - 101,00 мг/л. БПК до реализации программы – 138,1 мг/л, после реализации – 138,0 мг/л. Концентрация солей аммония до реализации программы – 54,41 мг/л, после реализации программы – 54,00 мг/л. |
| Очистные сооружения канализации с. Воздвиженка ул. Заречная 33 в | Экономия энергоресурсов, улучшение качества очистки стоков. | Показатель по взвешенным веществам 100,00 мг/л, БПК – 70,2 мг/л, концентрация солей аммония – 20,8 мг/л | Показатель по взвешенным веществам до реализации программы составляет 123,00 мг/л, после реализации программы- 100,00 мг/л. БПК до реализации программы – 89,0 мг/л, после реализации – 70,2 мг/л. Концентрация солей аммония до реализации программы – 29,68 мг/л, после реализации программы – 20,8 мг/л. |
| Проектирование станции доочистки стоков на очистных сооружениях канализации п. Тимирязевский | Улучшение качества очистки стоков, увеличение производительности очистных сооружений | Производительность очистных сооружений – 200 м3/сут., очистка по взвешенным веществам – 95%, очистка по БПК – 85%, очистка по фосфору – 20%, очистка по аммонию – 60%. |  |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

| 1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
| --- |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год, ед./км | 13.37 | 13.34 | 13.27 | 13.17 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | отсутствует |
| 2.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, % | 22.7 | 22 | 20.5 | 18,30 |
| 2.4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, % | отсутствует |
| 3. Показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | отсутствует |

Расчет эффективности инвестирования средств по  водоотведению.

| № п/п | Наименование показателя | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 |
| 1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год, ед./км | 99,78 | 99,48 | 99,25 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | отсутствует |
| 2.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, % | 96,92 | 93,18 | 89,27 |
| 2.4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, % | отсутствует |
| 3. Показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 98,68 | 98,66 | 98,65 |